中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司

渡桥试验场建设工程

招 标 文 件

招标编号： HZGC—19002

招标人：中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司

地  址：武汉市江夏区阳光大道五号

电  话：027-87970219

手  机：13797085397

2019年11月

目     录

第一部分: 工程招标邀请书……………………..  3

第二部分：投标人须知……………………………. 4

第三部分：工程内容及技术要求…………………  10

第四部分：投标书格式……………………………  13

第五部分：主要合同条款…………………………  16

附件1：投标报价表

附件2：法人委托书

第一部分

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司

渡桥试验场建设工程

招标邀请书

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司渡桥试验场建设工程现发布招标公告，诚邀具备合格条件的投标人参与此工程的投标。

一、招标内容

1.工程名称：中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司

渡桥试验场建设工程

2.工程地点：赤壁市中伙铺镇中伙铺村（赤壁大道南侧）

二、招标文件发售日期：2019年11月26日至12月2日，招标文件每本人民币肆佰元整（￥400.00），售后不退。购买地点：中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司规划发展部609办公室

三、投标截止日期： 2019年12月3日上午9:30

四、投标地点：中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司销售楼招标中心室

五、招标单位：中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司

联 系 人：彭忠瑛

联系电话：13797085397

第二部分  投标人须知

一、总则

1.本招标投标工作按照《中华人民共和国招标投标法》、《中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司招议标管理办法》的相关要求进行。

2.投标人应仔细阅读招标文件，如有疑问请与招标单位沟通，由招标单位负责对投标单位提出的问题进行解答。

二、投标书的编制

1.投标单位编制的投标书应按照招标文件所规定的格式内容逐项填写齐全并提交全部资格文件，否则投标无效。

2.投标书应按照规定一式贰份（分别标以正本壹份、副本壹份）。正本和副本如有差别，以正本为准；投标文件中的大写金额和小写金额不一致的以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.投标书应字迹清楚、内容齐全、表达准确、不应有涂改增删,如需修改应有文字修改函，并盖法定代表人印章，一式贰份，分别标以正本壹份、副本壹份。

4.投标单位对该项目报价提供的优惠条件，应在文件中予以说明。

5.投标书及修改文件一律用Ａ4号纸。

6.投标人必须按照招标文件的要求对招标技术文件中的内容要求进行投标，并附必要的文字说明。

7.投标文件另须采用PPT格式制作成电子版并以U盘形式在投递投标文件时一起提供给招标方。

三、投标保证金

1.投标人应缴纳壹万元（¥10000.00）投标保证金。可采用支票支付、汇票支付等方式，2019年12月2日前将投标保证金付到下列帐户。

户    名：中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司

开 户 行：工行武汉庙山开发区支行

账    号：3202019309200014932

2．如发生下列任何情况，投标保证金将不予返还：

（1）投标单位在有效期内自行撤消投标书；

（2）中标后不按规定时间签订合同。

四、资格证明文件（加盖公章）

1.投标单位的企业法人营业执照（复印件）；

2.税务登记证；
　  3.建筑施工企业资质证书、安全生产许可证及相关资质证书（复印件）； 
　  4.施工单位简介，拟负责本项目工程师资质证书及业绩； 
　  5.经办人有效身份证（复印件）。

五、投标书的递交

1.投标单位应把投标书装入标准袋内用标准封条加以密封，并分别在封签处加盖单位公章。投标书应按要求填写。

2.投标人必须在2019年12月3日上午9:30前将投标书送达到中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司销售楼招标中心室并交纳投标保证金，逾期投标将不予受理。

3.投标人送达投标书后，如对投标书的内容进行修改或撤回时，必须在投标截止日期前以书面形式送交招标单位。

4.有下列情况之一的，其投标书视为无效投标书（即废标）：

（1）投标书未按规定密封；

（2）投标书未盖公章和法定代表人印章；

（3）投标书未按招标书规定的格式和要求填写，或内容不全、字迹不清难以辨认的；

（4）投标书逾期送达；

（5）未缴纳投标保证金的。

5.本项目拦标价为190527.05元。

六、开   标

招标单位定于2019年12月3日上午9:30在中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司销售楼招标中心室举行竞价开标会议。

投标人请派代表参加并进行投标。

七、评标

1.中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司规划发展部，在公司纪检监察处的监督下，负责组织招标评标工作，研究和决定招标评标的有关事宜。

2.评标小组由中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司监督办在公司评标人员库中选定。

3.评标小组按照本次招标文件规定，对投标书进行系统地评审和比较，根据投标人的概况、企业信誉、价格、服务等方面的情况进行综合评议。商务评分与技术评分的和为投标人的最终得分，按照投标人的最终得分进行排序来确定中标人候选人。

八、中标通知

1.招标单位在决标后三日内，向中标单位发出中标通知书；

2.中标单位应按中标通知书的规定与甲方单位签订该项工程合同，否则取消中标资格，由符合要求的顺次排名第二的单位中标；

3.中标通知书是合同的一个组成部分。

九、合同履约保证金及合同签订

中标单位收到中标通知书后，按通知规定的时间和地点签订该项工程施工合同，中标单位的投标保证金转为合同履约保证金。合同履约保证金在合同履行完毕、验收合格后五个工作日内不计利息原额退还。

十、返还投标保证金

中标通知书发出后的五个工作日内,业主向所有未中标单位一次性无息返还投标保证金。

十一、综合评分表

商务评分表

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评议时间 |  |  |  |  | 招标编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 |  | 满分 | 评分办法 |  | 得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 评标价格 |  | 50 | 以所有投标单位平均价格为基准，每低于或高于平均价格2%的减1分，最高50分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 资质水平 |  | 5 | 施工能力和安装水平排名第一者得3分，排名第二者得2分，排名第三者得1分，其余不得分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 通过ISO9001或ISO9002质量体系认证得1分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 相同或相近产品荣获省部级荣誉证书得1分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 综合信誉 |  | 3 | 银行信用等级优良或有银行信用证书的得2分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 以往交货信誉度良好加1分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 付款条件和方式 |  | 3 | 付款条件和方式满足招标书要求者3分，否则不得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 交货期 |  | 2 | 承诺按期交货得1分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 具体有效保证措施的加0.5分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 总体制造进度网络计划合理得0.5分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 售后服务 |  | 2 | 有完善售后服务体系及保证措施得2分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

技术评分表

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评议时间 |  |  |  |  | 招标编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 |  | 满分 | 评分办法 |  |  | 得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 制造能力 |  | 10 | 生产过与招标项目相同或相近项目者得6分，有市场业绩者得4分，没有者不得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 具备独立制造能力的得4分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 技术指标 |  | 10 | 主要技术指标全面达到招标书要求得5分，达不到要求不得分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 参与前期本项目技术设计的得5分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 制造工艺 |  | 10 | 标书中对施工工艺描述全面、详细者得6分，较全面者得3分，无描述不得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 具有特殊施工工艺加2分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 投标项目采用了专利技术的加2分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 质量保证 |  | 5 | 有完善的质量保证体系的得2分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 提供本项目具体有效的质量保证措施者得1分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 产品质保期达到标书要求得1分，达不到要求不得分，高于标书要求的加0.5—1分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

汇总表

项目名称：                                       招标编号：

| 序号 | 投标人 | 商务评分 | 技术评分 | 总分 | 排序 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

第三部分  工程内容及技术要求

一、基本情况

- （一）工程现状：赤壁厂区项目场地地面已浇灌混泥土平整，四周环境较宽松。

- （二）工期：30天

（三）工程内容及要求

1.工程内容  渡桥试验场包含试验基坑、预埋件总成、导向槽总成、行走轨道总成，具体工程量见下表。

附表：  渡桥试验场建设工程量清单

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原土夯实 | m2 | 242.42 |
| 2 | 余方弃置 | m3 | 108.22 |
| 3 | 挖一般土方 | m3 | 108.22 |
| 4 | 混凝土构件拆除（场地砼破除250厚） | m2 | 205.22 |
| 5 | 碎石（500mm碎砖石垫层夯实） | m3 | 78.95 |
| 6 | 垫层（60mmC15砼垫层） | m3 | 9.47 |
| 7 | 砖挡土墙 | m3 | 1.15 |
| 8 | C20砼设备坑底板 | m3 | 58.77 |
| 9 | C20砼设备坑壁 | m3 | 43.25 |
| 10 | 现浇构件钢筋（HPB300φ8HRB400 Φ14HRB400Φ20） | t | 4.575 |
| 11 | 预埋及构件安装(材料甲供) | t | 8.756 |
| 12 | 电缆插头插座（插头4125P6W） | 套 | 1 |
| 13 | 预埋及构件安装（导向槽部分，材料甲供） | t | 1.12 |
| 14 | 行走轨道部分（压轴器，材料甲供） | 套 | 76 |
| 15 | 螺栓（螺钉M16*55，螺栓M16*45 M12*40，材料甲供） | 件 | 15 |
| 16 | 电缆插头插座（插座4125C6W） | 套 | 1 |
| 17 | 动力电缆3*35+2*16 | m | 50 |
| 18 | 电缆套管 | m | 50 |
| 19 | 破除及修复现有排水沟 | m | 22 |

2.技术工艺及安全要求：

（1）试验基坑

试验基坑深度分为两部分，分别为0.6m和1.1m

（2）预埋件总成

预埋件总成包括3种预埋件、2种支撑钢板和2处预埋电源供电接口。

（3）导向槽总成

导向槽总成预埋在基坑侧面，总成长度为19600mm，高316mm，主体宽度（不含翼板）300mm，安装后使用混凝土对缺口进行二次浇筑施工。

（4）行走轨道总成

行走轨道总成共包含两条轨道，通过压轨器安装在预埋钢板上。

（5）质量要求：施工后基坑表面整体平整度为-15mm-0mmm，直线度不大于3mm，基坑内部坡度不大于0.2%，深1.1m的基坑与现有基坑平滑过渡，不得出现陡坡。预埋钢板水平安装，且调平安装完后的平面度不大于3mm。其他尺寸公差按图纸要求执行。

（6）安全施工与保密要求：施工时场地四周应拉好警戒带和挂好警示牌；施工场地四周10米严禁明火作业，严禁吸烟；工作时注意做好个人防护；电动工具的使用须有专人负责、施工后离场前切断电源；严格执行本单位及本项目保密要求。

第四部分

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司

渡桥试验场建设工程

正本或副本

投 标 文 件

投标人：                                 （盖章）

法人代表或授权代表：       （签字）       （盖章）

年  月  日

投     标     函

致：中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司

我们收到贵方编制的中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司渡桥试验场建设工程（招标编号：HZGC—19002）的招标文件，经研究我单位自愿参加投标并授权（姓名）       全权代表我单位提交下述文件正本壹份，副本壹份，文件包括：

一、投标书

投标书由下列文件组成：

1.投标函；

2.报价表，要求附报价清单；

3.法人代表授权书；

4.资质证明文件（按第二部分投标须知第四项要求提供）；

5.投标人提出的合理化建议及承诺。

二、缴纳投标保证金并同时宣布自愿遵守下列条款：

1.承认并愿意按照招标文件中各项规定和要求进行该项工程施工投标，并响应投标文件所有标的。

总价为（大写）　　　                 元人民币；

总价为（小写）　　　                 元人民币。

2.上款报价为包干价，包含完成整个承建工作所发生的一切费用，不以临时用水、用电等任何因素调增费用。

3.上款分项所列的总价为我方的投标最终价。倘若中标，我方将不以任何条件、任何因素为理由调增此价。

4.理解你们不以最低价格作为中标的唯一选择标准。

5.如果我们中标，我们将按照中标通知的时间和地点签订工程施工合同并按质、按量、按期完成各项工作。

6.能够提供招标文件所要求的相关资料。

7.愿意按照《中华人民共和国合同法》及国家相关规定履行自己的责任和义务。

投标单位： （盖章）         授权代表人：（签字）

法定代表人：（签字）         电　 话：

传  真：

年    月    日

第 五 部 分

主要合同条款

一、技术规范

承建合同与招标文件第三部分的要求应一致。

二、相关资料

合同生效三日内，中标方应向需方提供一份工程施工工作计划，以便于需方配合工作。

三、工程完工与质量保证

工程承建工期为30天

1.乙方必须确保施工安全，并接受甲方安全监督。

2.隐蔽工程须甲方现场签证同意后方可进行下道工序。

3.严格按照程序施工，每道工序完工后，须经甲方人员验收确认方可进行下道工序。

4.工程质保期为一年，在保质期内出现质量问题（垮塌、裂缝、渗漏水等现象），乙方确保在24小时内给予书面答复，并在三个工作日内免费完成修复。

四、价格与支付

1.工程合同的价格应按中标方的投标价格执行。

2.工程按进度分两次付款：竣工验收合格后支付工程总额的90%，10%作为质保金，待质保期满后返还乙方（不计利息）。

五、违约责任

中标方应在招标文件规定的时间内完成建设工程任务，每延期一天扣款 200元，并承担有关费用。

六、合同的解除和变更

1.合同生效后，除不可抗力外不得解除和无故变更，若因计划改变、设计变更必须解除或变更合同时，要求变更方应及时书面通知对方。对方在接到正式通知五个工作日内给予答复，逾期未答复则视为已同意。

2.变更或解除合同的日期以需方和乙方达成的书面协议日期为准。

3.变更或解除合同所造成的损失应由责任方承担。

七、合同的生效及其他

1.合同中的条款如与中标方固定版本中的条款有不同之处以本合同条款为准。

2.合同经需方、中标方的代表签字并加盖单位公章后即行生效。

3.合同生效后，需方和中标方都应严格履行合同的一切条款，如出现问题应按照《合同法》及国家现行的有关规定办理。

4.合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背招标文件的原则下协商解决。协商的结果以“纪要”的形式作为合同的附件，与本合同具有同等的法律效力。

5.合同一式肆份，需方执叁份，中标方执壹份，以便监督双方共同遵守。

甲方（签字、盖章）：                乙方 （签字、盖章）：

甲方名称：                         乙方名称：

通讯地址：                         通讯地址：

电    话：                         电    话：

传    真：                         传    真：

开户银行：                         开户银行：

帐    号：                         帐    号：

税    号：                         税    号：

附件1

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司

渡桥试验场建设工程

报价明细表

工程预算表

工程名称：渡桥试验场建设工程

| 序号 | 定额编号 | 分项工程 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（盖章）：              投标方代表（签字）：

日期：2019年  月  日

附件2

法人委托书

兹委托  姓名  为   （公司）合法代理人，代表本公司与中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司，就HZGC—19002   编号的中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司渡桥试验场建设工程的投标工作，以本公司名义签署投标书、进行谈判、签署合同和处理与之相关的一切事务。

法人代表（签字）：

单    位（盖章）：

日期：    年  月  日