某模块化钢结构桥梁桥面防滑环氧铺装层

招 标 文 件

招标编号：HZWX-21011

招标单位：中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司

赤壁分公司

地    址：赤壁市高新开发区南港大道特1号

电    话：13971825618

传    真：0715-5267313

二○二一年三月八日

目   录

第一部分：招标邀请书…………………………………3

第二部分：投标人须知…………………………………5

第三部分：投标文件要求………………………………10

第四部分：技术质量要求………………………………11

第五部分：主要合同条款………………………………16

第一部分

招标邀请书

我分公司就承制生产的工程编号YM2020-53  某模块化钢结构桥梁桥面防滑环氧铺装层整包进行公开招标，（招标编号HZWX-21011）招标内容具体见下表，欢迎贵单位参加投标。

一、招标项目内容：

1.招标内容：

| 序号 | 工程编号 | 构件名称 | 数量（m2） | 工 序 | 交货日期 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | YM2020-53 | 某模块化钢结构桥梁桥面防滑环氧铺装层 | 16905.07 | 钢桥面铺装防滑层 | 第一批2021年4月10日；第二批2021年5月10日；第三批2021年6月10日 |  |

2.甲方负责提供防滑铺装层工艺文件、技术要求、质量检验及要求（具体见招标文件附件）；

3.钢桥桥面使用防滑铺装层，可以承受1，000，000次循环，最大的挠度变化为L/800，需可承受HL93设计荷载；

4.施工地点：在镀锌中标方提供的场地施工；

5.交货期：根据合同要求分批交货，或以我公司主管项目经理通知时间及要求分批完工；

6.中标方生产过程中需要的相关场地、生产现场的水电供给、辅助生产的行车、叉车等设备均由我司承担（我司免费为中标单位提供约3000m2的室内施工场地、保障场地水电正常供应，且提供1台行车、1台叉车等设备用于生产吊运，但不提供上述设备操作人员），投标单位报价时不考虑此部分费用；

7.本次评标，我分公司采用综合评分法评议标（具体评分办法详见附件（2），综合评分得分最高且经评审的价格最低者推荐为中标单位）；

8.投标方报价统一执行9%税率，投标单位在投标报价表中（附表一中注明税率），未注明者，招标方一律视作9%税率。

二．招标文件发售时间、地点：

（1）发售时间：2021 年 03 月09 日 至 03 月 16日，北京时间8：00至17：00；

（2） 发售地点：中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司赤壁分公司生产处（光谷产业园110室）。

三、投标报名截止时间：

2021 年03月16日下午17:00

四、招标单位：

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司赤壁分公司

联 系 人：阳经理

联系电话：13971825618

传   真：赤壁0715-5267313

五、投标地点

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司销售大楼5楼

招标厅。

第二部分

投 标 人 须 知

一、总则

1．本招标投标工作按照《中华人民共和国招标投标法》、《公司招议标管理办法》及《公司外协（外包）管理办法》的相关要求进行。

2．投标方应仔细阅读招标文件，如有疑问请与招标单位沟通，由招标单位负责对投标单位提出的问题进行解答。

二、投标文件要求：

1.投标单位编制的投标书应按照招标文件所规定的格式内容逐项填写齐全并提交全部资格文件，否则投标无效。

2.投标书应按照规定一式二份（分别标以正本一份、副本一份）正本和副本如有差别，以正本为准；投标文件中的大写金额和小写金额不一致的以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.投标单位必须按照招标文件的要求对招标技术文件中的产品进行投标，并附必要的文字说明，投标方如对该项目报价提供的优惠条件，应在文件中予以说明。

4.投标书应字迹清楚、内容齐全、表达准确、不应有涂改增删处。如需修改应有文字修改函，并盖法定代表人印章，一式二份，分别标以正本一份、副本一份。

5.投标书及修改文件一律用A４号纸。

三、投标保证金

1.本次投标，投标单位应缴纳伍万元整投标保证金。投标保证金由投标人以网银形式在规定时间内交至公司财务部门，并将汇款凭证在开标会前交招标单位，如投标人有应收账款在我公司，投标时可书面承诺在其应收账款中扣除伍万元整作为投标保证金。

缴纳保证金账号信息：

单位名称：中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司赤壁分公司

开 户 行：中国农业银行股份有限公司赤壁市支行

帐    号：17-695401040002693

退保证金联系人：阳  萍        联系电话：13971825618

2.如发生下列任何情况，投标保证金将不予返还：

（1）投标单位在有效期内自行撤消投标书。

（2）中标后不按规定签订合同。

四、资格证明文件

1.投标单位公司简介（原件盖章）

2.投标单位的企业法人营业执照（复印件，加盖单位印章）

3.与投标相关的生产技术能力证明文件,如企业资质、特种人员作业证、设备清单等（复印件，加盖单位印章）

4.金融机构出具的资信证明或开户证明（复印件，加盖单位印章）

5.法定代表人授权书（原件盖章）,投标代表有效身份证（复印件）

6.安全生产许可证（复印件，加盖单位印章）

7.质量、安全环境管理体系认证证书（复印件，加盖单位印章）

8.作业人员技能等级证及其它需提供的文件

五、投  标

1.投标单位应把相关资质证明、报价明细、投标书装入标准袋内用标准封条加以密封，并分别在封签处加盖单位公章，投标书应按要求填写。

2.投标单位必须在 2021年03月17日下午15:00 前将投标书送达到中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司销售大楼5楼招标厅（地点武汉）并交纳投标保证金，逾期投标将不予受理。

3.投标单位送达投标书后，如对投标书的内容进行修改或撤回时，必须在投标截止日期前以书面形式送交招标单位，开标后未经招标方同意，不得变更。

4.有下列情况之一的，其投标书视为无效投标书（即废标）：

（1）投标书未按规定密封；

（2）投标书未盖公章和法定代表人签章；

（3）投标书未按招标书规定的格式和要求填写，或内容不全、字迹不清难以辨认的；

（4）投标书未进行胶装，文件内容未按招标文件要求的顺序放置；

（5）投标书逾期送达；

（6）未缴纳投标保证金的。

六、开   标

招标单位定于2021年03月17日下午15:30 在中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司销售大楼5楼招标厅（地点武汉）组织竞价开标会议，请各投标单位派代表准时参加并进行投标答疑。

七、评   标

1.中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司成立评标小组，负责赤壁分公司此次外协项目的招标评标工作，研究和决定招标评标的有关事宜。

2.评标组成员由中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司招标中心从评标人员库中抽选产生，一般由工程技术、经济管理、职工代表等专业人员组成。

3.评标小组按照本次招标文件规定，遵循公平、公正、科学、择优的原则，对投标书进行系统地评审和比较，根据投标方的投标资料概况、生产能力、报价、服务、响应速度等方面的情况进行评议。

4.本次评标，我分公司采用综合评分法评标。根据各投标人的最终得分且经评审的价格最低（低于财务指导价），评标小组将向公司推荐中标方。

综合评分法评议标的一般程序：评标组原则上应按照符合性检查、商务评议、技术评议、价格评议开展评议标工作。

（1）符合性检查。符合性检查是对《投标文件》合格性的审查，符合性检查合格后方可进入商务评议。有下列情况之一，且不能及时提供相关证明材料的，应取消中标资格：

1.未按照《招标文件》要求有效提交投标保证金的。

2.未按照《招标文件》要求加盖投标人公章的或无投标人法定代表人或经投标人法定代表人正式授权的投标代表有效签署。

（2）商务评议。评议标小组对《投标文件》是否响应《招标文件》商务要求做出评议，商务评分对投标人评标价格、资质水平、综合信誉、付款条件和方式、交货期、售后服务中的各评标因素进行综合评议打分。

（3）技术评议。评议标小组对《投标文件》中提供的技术部分进行评议，技术评分对投标人的制造能力、技术水平、加工工艺、质量保证等各评标因素进行综合评议打分；技术评议过程中，投标文件有下列情况之一的， 给予扣分直至取消中标资格：

1.《投标文件》未满足招标文件技术规格中的主要参数（带“*”条款的）或主要参数无技术资料支持的。

2.《投标文件》技术规格中一般参数超出允许偏离的最大范围的。

3.《投标文件》技术规格中的响应与事实情况不符合或虚假投标的。

（4）价格评议。根据目标价格、标底及《招标文件》要求、《投标文件》中的《投标分项报价表》等具体内容，对投标人的投标报价进行评议。

（5）综合汇总评分。商务评分与技术评分的和为投标人的最终得分，按照投标人的最终得分进行排序来确定中标人候选人。（附件2 综合评分表）

八、中标通知

1.招标单位在决标后三日内，向中标方发出中标通知书或电话通知，并同时将中标结果通知所有未中标的其他投标人。

2.中标通知书发出后，中标单位应按中标通知书的规定与招标方单位签订项目合同，否则取消中标资格，并没收投标保证金，记入供方业绩档案，半年内不得参与公司任何投标。

3.中标通知书将是合同的一个组成部分。

九、合同签订

中标单位收到中标通知书后，按通知规定的时间和地点签订产品供货合同，同时必须按照合同的内容组织生产。招议标承办部门应自中标通知书发出之日起7天内按招标文件、投标承诺与中标人签订书面合同。

十、返还投标保证金

1.中标通知书或电话通知发出后的五个工作日内招标单位向所有未中标单位一次性无息返还投标保证金。

2.中标方中标后，一经确认签订合同，中标方须向招标方缴纳合同价格10%的履约保证金，投标保证金可自动转入履约保证金，差额由中标方合同签订后15个工作日内自行补齐。履约保证金待项目完工交货后招标单位一次性无息返还。

第三部分

投标文件要求

1.投标函

2.投标报价表、报价表明细（附表1）

3.资格证明文件

（1）投标单位公司简介（原件盖章）

（2）投标单位的企业法人营业执照（复印件，加盖单位印章）

（3）与投标相关的生产技术能力证明文件,如企业资质、特种人员作业证、设备清单、人员清单等（复印件，加盖单位印章）

（4）金融机构出具的资信证明或开户证明、付款条件及方式说明等（复印件，加盖单位印章）

（5）法定代表人授权书（原件盖章）,投标代表有效身份证（复印件）

（6）安全生产许可证（复印件，加盖单位印章）

（7）质量、安全环境管理体系认证证书（复印件，加盖单位印章）

4.质量及安全环境管理保证措施（质量安全保证措施，质量业绩资料、质保期等）

5.施工工艺描述，为保证生产节点所采取的措施（项目组织机构、生产网络计划图、采取的措施）、交货期承诺等

6.其它需提供的文件（如：已获得的专利证书、行业内的业绩证明、对此项目提出的合理化建议、售后服务、保证措施等）

第四部分

技术质量要求

1. 依据《YM2020-53-07-02GY   秘鲁模块化钢桥桥面防滑铺装层工艺》制作。

2.铺装层集料为玄武岩颗粒材料，集料的技术要求见工艺文件表2所示。

3.施工人员要求

施工人员要求熟悉各个工序，具有丰富的施工经验；施工前应进行技术交底，保证施工人员知悉施工事项和处理方式，严禁未从事或未经过系统培训的人员上岗施工。

4.检验要求

铺装层施工单位自检合格后，申请甲方中船应急检验员进行专检，并会同中航技、ABS第三方监检合格，并且力学附着力检验合格。

5.在此制作过程中乙方必须严格遵循该项目工艺文件、技术及质量要求。制作过程严格执行甲方公司检验制度，及时、详细的记录好相关自检及专检数据。

正本或副本

投 标 书

投标人：                                 （章）

法人代表或授权代表：      （签字）       （盖章）

投标时间：      年     月    日

投   标   书

致：中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司赤壁分公司：

我们收到贵方提供的YM2020-53  某模块化钢桥桥面防滑环氧铺装层整包外协（招标编号：HZWX-21011  的招标文件，经研究我单位自愿参加投标并授权（姓名）     　（职务）       全权代表我单位全程参与此次招标活动，提交下述文件正本一份，副本一份，文件包括：

一、投　标　书

投标书由下列文件组成：

1.投标函

2.投标报价表、报价表明细（附表1）

3.资格证明文件

（1）投标单位公司简介（原件盖章）

（2）投标单位的企业法人营业执照（复印件，加盖单位印章）

（3）与投标相关的生产技术能力证明文件,如企业资质、特种人员作业证、设备清单、人员清单等（复印件，加盖单位印章）

（4）金融机构出具的资信证明或开户证明、付款条件及方式说明等（复印件，加盖单位印章）

（5）法定代表人授权书（原件盖章）,投标代表有效身份证（复印件）

（6）安全生产许可证（复印件，加盖单位印章）

（7）质量、安全环境管理体系认证证书（复印件，加盖单位印章）

4.质量及安全环境管理保证措施（质量安全保证措施，质量业绩资料、质保期等）

5.施工工艺描述，为保证生产节点所采取的措施（项目组织机构、生产网络计划图、采取的措施）、交货期承诺等

6.其它需提供的文件（如：已获得的专利证书、行业内的业绩证明、对此项目提出的合理化建议、售后服务、保证措施等）

二、缴纳投标保证金，并同时宣布自愿遵守下列条款：

1、承认并愿意按照招标文件的各项规定和要求进行YM2020-53  某模块化钢桥桥面防滑环氧铺装层整包外协的招标工作。

总价为（小写）　　　                 元人民币，

总价为（大写）　　　                 元人民币。

具体见附件报价表

2、上款所列的总价为我方的投标最终价。倘若中标，我方将YM2020-53  某模块化钢桥桥面防滑环氧铺装层整包外协在指定的地点施工，保证符合招标单位的工艺文件中技术、质量要求及国家相关规范的要求。

附表1所列的总价与此价含义一致。

- 愿意按照《合同法》及国家规定的原则履行自己的责任和义务。

- 4、理解你们不以最低价格作为中标的唯一选择标准。

5、经评选如果我们中标，我们将按照中标通知的时间和地点签订某模块化钢桥桥面防滑环氧铺装层整包制作的合同，并按质、按量、按期完成各项工作。

6、能够提供招标文件中要求的所有资料。

投标单位： （盖章）                 授权代表人：（签字）

法定代表人：（签字）                电　话：

传    真：　                         年   月   日

授     权     书

本授权书声明：在本授权书上签字的（公司名称）                                           （法人代表姓名、职务）            代表本公司任命在本标书上签字的（被授权人姓名、职务）                  为本公司合法代理人，就                编号            项目的投标工作以本公司的名义签署投标书、进行谈判、签署合同和处理与之相关的一切事务。

本授权书于      年   月   日签字生效，特此声明！

法人代表（签字）：

授权代理人签字:

投标单位（盖章）

日期：    年   月   日

第 五 部 分

合同主要条款

一、技术工艺及检验验收标准要求：

供货合同与招标文件第四部分的技术要求应一致。

1.具体见《YM2020-53-07-02GY  秘鲁模块化钢桥桥面防滑铺装层工艺》。

2. 钢桥桥面使用防滑铺装层，可以承受1，000，000次循环，最大的挠度变化为L/800，需可承受HL93设计荷载。

二、双方责任权利：

1、甲方（中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司赤壁分公司）责任权利：

（1）负责提供产品施工的铺装工艺文件及质量验收标准等要求和国家、部（专业）有关标准生产、检验和测试要求。并按以上要求对乙方的施工过程进行质量监督、检查、考核；

（2）负责制定工程施工进度执行计划并对施工过程、进度进行监督检查、考核；

（3）负责书面告知安全环境管理制度，与乙方签订进厂施工安全协议，并对施工过程、进度进行监督检查、考核；

（4）负责与乙方按招标价签订合同并按合同办理结算。

2、乙方（中标方）责任权利：

（1）严格执行甲方制定的交货计划，编制生产计划，制定本单位具体工程施工进度执行计划，报甲方审核，接受甲方对施工过程、进度进行监督检查、考核；

（2）严格按甲方提供的相关图纸及验收标准，编制制作工艺、制定本单位质量管理保证措施。产品首件生产完成后，需经甲方首检合格,方可进行后续产品的生产。整个过程需接受甲方质量检验部门和业主代表的监控，积极配合甲方检验人员的检查、验收，负责提供自主质量管理表格和自检数据表格，未经检验合格的产品、零部件不得转入下道工序，违者接受甲方相关规定的处罚；

（3）严格遵守甲方安全环境管理的要求，按照国家公布的《企业安全生产标准化基本规范》及《企业安全操作规程》进行生产。制定本单位安全环境管理保证措施，接受甲方安环部门的监督、检查和考核；负责所有施工人员持证上岗，建立健全安全生产，文明施工组织结构，自行负责施工中人、车、机、的安全，在施工过程中因乙方责任造成的安全事故，由乙方负责并承担一切费用，并保证甲方免予承担与此相关的一切索赔、诉讼、损害赔偿。

三、其他事项

1、违约处罚：

（1）乙方承制的产品在制造过程中或产品交付后，因乙方原因造成返工返修或报废，产生的质量损失，由乙方承担，甲方从合同结算中扣除；

（2） 乙方推迟交货，每推迟一天，合同结算时扣除合同款叁仟元整人民币（￥：3000.00）进行处罚，推迟交货5天以上甲方有权取消合同并追究乙方违约责任（交货日期以产品检验单、交接单为准）；延期交货处罚金额不超过合同金额的10%；

（3）乙方加工生产的产品必须经甲方检验员检验，按分公司《外协产品质量与合同价格挂钩管理细则》要求进行结算，其中产品一次交验合格，按合同价格100%给予结算；产品二次交验合格，工序协作按合同价格99%给予结算，整包项目按加工费用99%给予结算；让步接收，按工序协作合同价格的70%给予结算，整包项目按加工费用70%给予结算；产品降级使用按合同价格的50%给予结算；因乙方责任造成的产品报废，由乙方承担全部损失；

（4）乙方生产过程中或产品交付后，发现批量问题或违反工艺纪律行为，甲方按照《产品质量责任追究办法》、《外协外购质量监督考核细则》、《外协外包供方质量管理细则》进行考核；

（5）乙方施工期间违反甲方生产、质量、安全环保等要求，甲方有权制止直至停产整改（费用损失由乙方承担），在此期间甲方出具的乙方违反甲方生产、质量、安全环保管理等处罚单，甲方从合同总额中直接扣除;

（6）乙方承接的产品如在制造过程中遗失，造成的损失全部由乙方承担（含因乙方遗失或报废由甲方补充生产的）。

2、合同结算：

（1）各专业管理（如质量、安全、设备、5S、基础管理、生产进度和绩效考核等）的奖励和处罚，以书面通知财务，作为财务结算的依据之一；

（2）工程完工后，经甲方验收合格后乙方开具9%增值税发票给甲方办理结算，甲方通过银行转账支付货款（按开具发票挂账后的次月分批进行支付）；

（3）在产品合格交货后的12个月质量保证期内，如甲方发现乙方提供的产品存在缺陷，经查如是乙方原因出现的质量问题，由乙方负责解决或甲方按返工费用进行索赔。

中标方签字、盖章                    招标方签字、盖章

（法人代表或代理人姓名）           （法人代表或代理人姓名）

买方名称：                        卖方名称：

通讯地址：                        通讯地址：

电    话：                        电    话：

传    真：                        传    真：

开户银行：                        开户银行：

帐    号：                        帐    号：

税    号：                        税    号：

附件一：项目投标表

YM2020-53  某模块化钢桥桥面防滑环氧铺装层整包投标报价表

| 序号 | 工程编号 | 构件名称 | 数量（m2） | 工序 | 交货日期 | 备注 | 单价 | 总价 | 税率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | YM2020-53 | 某模块化钢桥桥面防滑铺装层 |  | 桥面铺装 | 分批交货 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：此报价表所填写的价格包含中标方涉及该项目发生的所有费用，包含：人工薪酬及附加费、管理费、税费、设备设施和场地租赁费、工具辅料费、起重运输费、涉及安全质量环境体系措施费用、返工返修费（包含提供给铺装层施工方的场地租赁费、水电费、行车、叉车辅助耗材等的使用费）。

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司

综合评分表

招标编号： HZWX-21011       评标人：                  时间：      年     月    日

| 项目 | 序号 | 评分项 | 分值 | 评分办法 | 投标人/得分 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商 务 评 分65分 | 1 | 评标价格 | 50 | 等于平均价格得40分。每小于平均价格1%加0.5分，每大于平均价格1%减0.5分。最高48分,最低32分。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 资质水平 | 2 | 加工能力和装备水平、专业管理人员资质齐全得1分，第二得0.5分，其余不得分。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 通过ISO9000系列质量体系认证得1分。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 综合信誉 | 2 | 近三年合格供方及交货信誉度（交货合格率等）良好得1分。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 银行信用等级优良或有银行信用证书的得1分。 |  |  |  |  |
|  | 4 | 付款条件和方式 | 1 | 付款条件和方式满足招标书要求者得1分，否则不得分。 |  |  |  |  |
|  | 5 | 交货期 | 8 | 项目成立组织机构，总体制造进度网络计划编制合理得1分。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 承诺按期交货，有具体有效保证措施得1分。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 承诺不因黑件到货时间推诿扯皮或要求增加费用的得1分，前期项目合作执行力强，措施得力，按期履约的加1～3分。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 对按期履约进行风险评估，编制合理有效风险防控措施得2分， |  |  |  |  |
|  | 6 | 售后服务 | 1.5 | 有完善售后服务体系及保证措施得1.5分。 |  |  |  |  |
|  | 7 | 投标文件 | 0.5 | 投标文件制作规范得0.5分，不规范不得分。 |  |  |  |  |
| 商务得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技 术 评 分35分 | 8 | 制造能力 | 15 | 生产过与招标项目相同或相近产品者得4分，有市场业绩者得2分，没有者不得分。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 具备独立生产能力的得4分。(包括设备、人员、场地能力等) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 无生产负荷能满足交货要求得5分，生产负荷30%以下的得3分，生产负荷30%-80%的得1-2分，负荷饱满有履约风险不得分。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 操作人员取得相关资质，持证上岗的得2分。 |  |  |  |  |
|  | 9 | 技术指标 | 3 | 主要技术指标全面达到招标书要求得3分，达不到要求不得分。 |  |  |  |  |
|  | 10 | 加工、制造工艺 | 5 | 标书中对加工制造工艺描述全面、详细者得3分，较全面者得2分，无描述不得分。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 具有特殊制造工艺加1分。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 前期项目合作中与制造工艺相符，且质量满足要求加1分。 |  |  |  |  |
|  | 11 | 质量保证 | 12 | 有完善质量保证体系、具备检验能力、能提供检验资料的得5分，提供检验资料不齐全得2分，未提供不得分。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 提供本项目具体有效的质量保证措施得2分。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 产品质保期达到标书要求得2分，达不到要求不得分，高于标书要求的加0.5-1分。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 以往产品质量稳定（提供质量业绩资料），产品一次交验合格率92%以上的得3分，88%-92%的得2分，80%-88%的得1分，80%以下不得分。 |  |  |  |  |
| 技术得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |